**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СКУПОПОТУДАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**НИЖНЕДЕВИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 23.01.2025 г. № 4

с. Скупая Потудань

|  |
| --- |
| Об утверждении отчета о реализации и оценки эффективности муниципальной программы « Комплексное развитие систем коммунальной ифраструктуры Скупопотуданском сельском поселении на 2016-2028 годы» за 2024 год |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Скупопотуданского сельского поселения Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области, администрация Скупопотуданского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Об утверждении отчета о реализации и оценки эффективности муниципальной программы « Комплексное развитие систем коммунальной ифраструктуры Скупопотуданском сельском поселении на 2016-2028 годы» за 2024 год. (приложение № 1)

2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию и опубликованию в сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления Скупопотуданского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Скупопотуданского сельского поселения | Ю.А.Крынин |

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Скупопотуданского сельского поселения

от 23.01. 2025 года № 4

**Отчет о реализации и оценка эффективности муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Скупопотуданского сельского поселения Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области на 2016-2028 годы»** **за 2024 год.**

Муниципальная программа **«**Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Скупопотуданского сельского поселения Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области» утверждена решением Совета народных депутатов Скупопотуданского сельского поселения Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области от 24.10.2016г. № 194

Цели программы:

­ Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития Скупопотуданского сельского поселения.

Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры; повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры; разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

Задачи программы:

1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.

3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения.

4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ.

5. Снижение потребление энергетических ресурсов.

6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям.

7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении.

8. Создание благоприятных условий труда и быта для проживания жителей сельского поселения.

**Оценка эффективности муниципальной программы за 2024 г.**

Процент исполнения Программы составляет 0%

 **Вывод:** Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы за 2024 год не достигнуты.